GANTT – PROJET GLOBAL

Période : 2e semaine de janvier → avant-dernière semaine d’avril (14 semaines)

# Phase 1 – Cadrage (S1)

- Définition de la problématique et des objectifs analytiques

- Choix du contexte applicatif

- Définition des livrables

- Mise en place de l’architecture technique (outils, Git, normes)

Livrable : problématique et architecture validées

# Phase 2 – Données (S1–S3)

- Recherche et sélection des jeux de données

- Analyse de la qualité des données

- Nettoyage (valeurs manquantes, incohérences, outliers)

- Documentation complète des données

Livrable : jeux de données propres et documentés

# Phase 3 – Analyse exploratoire et statistique (S3–S5)

- Analyse descriptive univariée

- Analyse multivariée (corrélations, structures)

- Tests statistiques pertinents

- Interprétation analytique et métier

Livrable : rapport EDA et statistique validé

# Phase 4 – Feature engineering (S5–S6)

- Sélection des variables pertinentes

- Création de variables dérivées et temporelles

- Encodage, normalisation

- Constitution des ensembles train / validation / test

Livrable : dataset final prêt pour la modélisation

# Phase 5 – Modélisation (S7–S9)

- Mise en place de modèles baseline

- Implémentation de modèles plus avancés

- Optimisation des hyperparamètres

- Comparaison des performances

Livrable : modèles comparés et justifiés

# Phase 6 – Validation et robustesse (S9–S11)

- Validation croisée

- Analyse des erreurs et des biais

- Tests de robustesse et de stabilité

- Sélection du modèle final

Livrable : modèle validé et limites identifiées

# Phase 7 – Visualisation et intégration (S11–S13)

- Définition des indicateurs clés (KPI)

- Conception des visualisations

- Développement du tableau de bord

- Intégration avec les résultats du modèle

Livrable : dashboard fonctionnel et interprétable

# Phase 8 – Finalisation (S13–S14)

- Rédaction du rapport final

- Préparation de la soutenance

- Présentation orale

Livrables : rapport final + soutenance

GANTT – PAR RÔLE

# Rôle 1 – Données & ingestion

S1–S4

- Identification et évaluation des sources

- Analyse de la qualité des données

- Nettoyage avancé (outliers, valeurs manquantes)

- Scripts d’ingestion reproductibles

S5–S8

- Maintenance et ajustements selon besoins de l’équipe

- Documentation continue des données

# Rôle 2 – Analyse exploratoire & statistique

S3–S5

- Statistiques descriptives complètes

- Visualisations analytiques

- Analyses multivariées

- Tests statistiques

S5–S6

- Interprétation métier

- Synthèse des résultats pour l’équipe ML

# Rôle 3 – Feature engineering

S5–S6

- Sélection raisonnée des variables

- Création de features dérivées

- Encodage et normalisation

S6–S7

- Pipeline de préparation

- Vérification de la cohérence train/test

# Rôle 4 – Modélisation

S7

- Développement des modèles baseline

S8–S9

- Modèles avancés

- Tuning des hyperparamètres

S9–S10

- Analyse comparative des performances

- Interprétabilité des modèles

# Rôle 5 – Validation & robustesse

S8

- Définition de la stratégie de validation

S9–S10

- Validation croisée

- Tests de robustesse

S10–S11

- Analyse des biais et des erreurs critiques

# Rôle 6 – Visualisation & interface

S11

- Définition des KPI et storytelling

S12–S13

- Développement du dashboard

- Amélioration UX et lisibilité décisionnelle

# Rôle 7 – Coordination & intégration

S1

- Planification détaillée du projet

S1–S14

- Suivi hebdomadaire de l’avancement

- Gestion Git et intégration continue

S12–S14

- Intégration finale

- Cohérence globale des livrables

- Préparation de la soutenance