Réunions transversales (toute l’équipe)

Semaine 1 – Lancement

Participants : tous
Objectifs :

- validation de la problématique

- validation des rôles et responsabilités

- validation des outils (Git, stack)

Semaine 14 – Pré-soutenance

Participants : tous
Objectifs :

- cohérence globale

- message clé de la présentation

- gestion du temps et des transitions

Rôle 1 – Données & ingestion

Semaine 2 – Validation des sources

Objectif :

- pertinence des données

- volume, granularité, qualité

- risques identifiés

Semaine 4 – Qualité des données

Objectif :

- nettoyage terminé

- gestion des valeurs manquantes validée

- dictionnaire de données complet

Rôle 2 – Analyse exploratoire & statistique

Semaine 4 – Validation EDA

Objectif :

- analyses pertinentes

- visualisations interprétables

- cohérence avec la problématique

Semaine 5 – Interprétation analytique

Objectif :

- résultats exploitables pour le ML

- hypothèses validées / rejetées

Rôle 3 – Feature engineering

Semaine 6 – Validation du dataset ML

Objectif :

- features justifiées

- encodage approprié

- séparation train/test correcte

Rôle 4 – Modélisation

Semaine 8 – Choix des modèles

Objectif :

- baseline pertinente

- modèles avancés justifiés

- métriques adaptées

Semaine 10 – Performance & interprétabilité

Objectif :

- résultats solides

- limites clairement identifiées

- interprétation acceptable

Rôle 5 – Validation & robustesse

Semaine 9 – Stratégie de validation

Objectif :

- validation croisée cohérente

- gestion des biais

Semaine 11 – Robustesse finale

Objectif :

- stabilité du modèle

- analyse des erreurs critiques

Rôle 6 – Visualisation & interface

Semaine 11 – Design décisionnel

Objectif :

- KPI pertinents

- storytelling clair

- lisibilité pour un décideur

Semaine 13 – Validation dashboard

Objectif :

- dashboard fonctionnel

- intégration résultats ML

- UX acceptable

Rôle 7 – Coordination & intégration

Semaine 3 – Suivi intermédiaire

Objectif :

- respect du planning

- gestion des dépendances

Semaine 12 – Intégration finale

Objectif :

- cohérence globale

- préparation livrables finaux